ДОГОВОР

на выполнение проектных работ

г.Севастополь						                «____» ___________ 20__ г

________________________________________________________________________ в лице именнуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ИП Клименко Юлия Анатольевна, действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серия 92 №000436168, именуемый в дальнейшем «Генпроектировщик», с другой стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В порядке и на условиях, определенных данным Договором, Генпроектировщик принимает на себя обязательства по поручению Заказчика:

1.1.1.Разработать проектную документацию:____________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

(далее - Объект), а Заказчик обязуется принять результаты таких работ (проектную, техническую документацию)  (далее - Работы) и оплатить стоимость выполненных Работ.

1.2. Разработка проектной документации осуществляется на основании:

1.2.1. Задания   на   проектирование,   утвержденного   Заказчиком   -  Приложение  №  1,   являющееся неотъемлемой частью данного Договора;

1.2.2. Исходных данных, необходимых для подготовки проектной документации. Перечень исходных данных - Приложение № 2 является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Проектирование включает в себя работы (далее - Работы) стадии:  Эскизный проект (далее - ЭП) и стадии Рабочий проект (далее - «РП»). В состав проектной документации стадии «РП» входит:

1.3.1. АС – архитектурно-строительные решения (включая Генеральный план);

1.3.2  Эскизный проект – разрабатывается при необходимости, по отдельному заказу за отдельную оплату и в состав рабочего проекта не включается.

1.4. Работы выполняются Генпроектировщиком для Объекта, который расположен на земельном участке по адресу:_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

1.5. Наружные инженерные сети в случае необходимости разрабатываются по отдельному заданию Заказчика в соответствии с дополнительным соглашением после получения технических условий соответствующих инженерных служб. Наружными сетями считаются любые инженерные сети, находящиеся за пределами наружных стен проектируемых зданий и сооружений.

1.6. Заказчик:

• получает технические условия на подключение Объекта проектирования к инженерным сетям: водоснабжения, канализования, газоснабжения с указанными точками подключения;

• получает инженерно-геологические и инженерно-геодезические исследования земельного участка по Объекту проектирования;

• организует получение заключения по подготовленной проектной документации стадии «РП» в УГиА СГГА г. Севастополя;

1.7. Проектная документация по молниезащите, пожарной сигнализации в состав проектной документации, разрабатываемой в рамках настоящего Договора не включаются. Разделы по молниезащите и пожарной сигнализации разрабатываются организациями, имеющими соответствующие лицензии на данный вид проектирования.

1.8. Задание на проектирование разрабатывается Генпроектировщиком и утверждается Заказчиком. Задание на проектирование может уточняться Сторонами в течение действия Договора. Все изменения и дополнения к Заданию на проектирование, оформленные письменно и подписанные обеими Сторонами, являются неотъемлемой частью Договора.

1.9. Генпроектировщи в рамках своей компетенции принимает участие в согласовании проектной  документации с инженерными службами города, с уполномоченными органами государственной власти и органами местного самоуправления в т.ч СЭС,МЧС, ит.д. Генпроектировщик сопровождает прохождение разработанной проектной документации в уполномоченных органах экспертизы.Оплату за согласование проектной документации в соответствующих службах производит Заказчик.

Заказчик___________________					Генпроектировщик_______________

1

2.  Цена договора порядок расчетов и срок выполнения работ

2.1 На момент заключения Договора стоимость проектных работ, выполняемых: Генпроектировщиком, устанавливается Сторонами в соответствии с Договорной ценой –________________________________

__________________________________________________________________________________________

2.2 Стоимость проектных Работ, выполняемых Генпроектировщиком, является динамической и должна быть изменена в случае увеличения либо уменьшения площади и состава проектирования по отношению к площади и составу проектирования, указанных в утвержденном Заказчиком Эскизном проекте.

2.3 Окончательная стоимость выполненных Работ по стадии «РП» определяется по фактически спроектированной площади Объекта.

2.4 Если в период действия Договора вводятся новые законы и нормативные акты, влияющие на стоимость Работ, а также Заказчиком вносятся изменения в Задание на проектирование или Перечень исходных данных, которые ведут к изменениям в проектной документации договорная цена и сроки выполнения Работ корректируются в соответствии с объемом изменений вносимых в проектную документацию на основании дополнительного соглашения.

2.5 Оплата Работ производится Заказчиком в порядке, установленном Договорной ценой. На момент заключения Договора на выполнение проектных работ по Объекту:__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ Стороны определили ориентировочную стоимость проектных Работ в рассчитанной по формуле:

Sобщая = _________кв.м  х ________(руб.)=______________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Заказчик осуществляет оплату Генпроектировщику в следующем порядке:

1. Аванс в размере 50% стоимости проектных Работ, что составляет - _____________________________ __________________________________________________________________________________________

в день подписания настоящего Договора.

2. Оставшиеся 50% стоимости проектных Работ, что составляет - _________________________________ __________________________________________________________________________________________ в день получения рабочей проектной документации  Заказчиком в комплекте указанном в п. 3.2.5. данного Договора.

2.6 Окончательный расчет (оплату) за фактически выполненные Работы (по фактически спроектированной площади) Заказчик производит в день получения рабочей проектной документации и  подписания акта приема - передачи готовой документации Заказчику в комплекте указанном в п. 3.2.5. данного Договора.

2.7 Оплата производится в рублях путем внесения соответствующих денежных средств в кассу Генпроектировщика.

3.    Права и обязанности Сторон.

3.1. Заказчик обязан:

3.1.1. До вступления Договора в силу Заказчик обязан предоставить Генпроектировщику Исходные данные для выполнения проектных Работ в соответствии с Инструкцией о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений. СНиП 11-01-95 согласно Перечня исходных данных.

3.1.2. В случае если для выполнения Работ необходимо предоставление дополнительных данных и/или документации, не переданной Генпроектировщику, Заказчик обязан данную документацию предоставить в кратчайший срок, при этом срок выполнения Работ приостанавливается с момента получения Заказчиком соответствующего запроса Генпроектировщика до получения требуемой документации.

3.1.3. Заказчик обязан оплатить Генпроектировщику стоимость выполненных проектных Работ в соответствии с разделом 2 Договора и  п.4.5 Договора.

3.1.4. Заказчик обязан возмещать генпроетировщику дополнительные затраты, связанные с изменениями  вносимыми в задание на проектирование и при изменении исходных данных  (изменение объемов проектирования – площади, этажности, предоставление уточненной топосъемки, геологии и т.д.), вследствие обстоятельств, независящих от Генпроектировщика.

3.1.5. Провести экспертизу проектной документации в случаях, предусмотренных действующим законодательством. Оплату за проведение экспертизы проектной документации производит Заказчик.

3.1.6. Принять Работы по Акту приемки-передачи в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором.

3.1.7. Использовать Работы исключительно по их целевому назначению.

Заказчик___________________					Генпроектировщик_______________

2

3.1.8. Соблюдать условия конфиденциальности информации, полученной при выполнении настоящего Договора, не разглашать сведения, составляющие предмет коммерческой тайны Генпроектировщика и не использовать их в своих интересах, либо в интересах третьих лиц.

3.1.9. Согласовать и предоставить Генпроектировщику утвержденное Заказчиком задание на проектирование.

3.2. Генпроектировщик обязан:

3.2.1. Выполнить Работы в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, в случае выполнения Заказчиком всех обязательств по Договору.

3.2.2. Выполнять указания Заказчика по вопросам проектирования, если они не противоречат нормативным требованиям, действующему законодательству, настоящему Договору, утвержденным Заказчиком Заданию на проектирование и Перечню исходных данных на проектирование.

3.2.3. Предъявить проектную документацию для ознакомления (по акту).

3.2.4. В минимально возможный срок, согласованный с Заказчиком, и за свой счет устранить недоделки при получении от Заказчика и службы государственной экспертизы мотивированных письменных замечаний.

3.2.5. Сдать разработанную проектную документацию Заказчику в 2-х экземплярах на бумажных носителях и в 1-ом экземпляре на электронном носителе по Акту приема-передачи в порядке, в сроки и в соответствии с требованиями настоящего Договора .

3.2.6. Соблюдать условия конфиденциальности информации, полученной при выполнении настоящего Договора, не разглашать сведения, составляющие предмет коммерческой тайны Заказчика и не использовать их в своих интересах, либо в интересах третьих лиц.

3.2.7. Сообщать Заказчику, по его требованию, все сведения о ходе выполнения Работ.

3.2.8. Осуществлять в период строительства Объекта авторский надзор по отдельному Договору заключенному между Сторонами.

3.2.9. Устранить все возникающие в процессе прохождения экспертизы разработанной проектной документацией замечания со стороны экспертов экспертизы, обеспечивая тем самым получение положительного Заключения экспертизы.

3.3. Права Заказчика:

3.3.1. Получить результат выполненных Работ в сроки, установленные Договором.

3.3.2. Вносить изменения в исходные данные на проектирование, при этом Заказчик должен возместить Генпроектировщику дополнительные расходы, вызванные этими изменениями.

3.3.3. Заказчик имеет право беспрепятственного доступа к Объекту проектных Работ для проверки хода и качества Работ, которые выполняются Генпроектировщиком.

3.3.4. Использовать результат Работ, предусмотренных Договором, для целей строительства Объекта;

3.3.5. Имущественная часть авторских прав на разработанную Генпроектировщиком по данному договору проектную документацию принадлежит Заказчику. Авторское право на проектную документацию сохраняется в соответствии с Законом Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах» а также другими законодательными актами.

3.4. Права Генпроектировщика:

3.4.1    Получить оплату за выполненные Работы по цене, предусмотренной Договором.

3.4.2. Привлечь к выполнению Работ третьих лиц (физических и юридических), отвечая перед Заказчиком за результаты их работы.

3.4.3. Требовать от Заказчика предоставления дополнительных исходных данных, необходимость в которых выявляется в ходе проектных Работ (обновление геологии, геофизика участка проектирования и т.п.).

3.4.4. На другие права, установленные Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

4.    Порядок сдачи и приема Работ

4.1 Генпроектировщик предъявляет Заказчику подготовленную проектную документацию по каждому этапу (п. 1.1. Договора) Работ по Акту предъявления проектной документации для ознакомления.

4.2 Ознакомление с подготовленной проектной документацией осуществляется уполномоченными представителями Заказчика в помещении (офисе) Генпроектировщика в рабочие часы, установленные правила внутреннего трудового распорядка Генпроектировщика, в согласованые между Сторонами сроки.

4.3 Заказчик обязан направить своих уполномоченных представителей в указанный Генпроектировщиком срок, либо письменно уведомить Генпроектировщика о невозможности ознакомиться с проектной документацией в такой срок и указать другую дату.

4.4 В случае отсутствия замечаний по предъявленной для ознакомления документации, Заказчик принимает ее по Акту приема-передачи выполненных работ.

Заказчик___________________					Генпроектировщик_______________

3

4.5 В случае, когда Заказчик считает, что Работы не соответствуют условиям Договора, Заказчик обязан:

• предоставить в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения по Акту предъявления проектной документации Уведомление с обоснованными замечаниями по подготовленной проектной документации, а также перечень необходимых доработок и сроков их исполнения.

• Генпроектировщик обязан все недоработки устранить в оговоренный срок и за счет собственных средств. В случае несогласия с замечаниями Заказчика по не соответствию выполненных Работ условиям Договора, Генпроектировщик имеет право в пятидневный срок со дня получения письменных замечаний повторно предъявить Заказчику Работы с приложением соответствующих пояснений, относительно необоснованности претензий Заказчика.

4.6 В спорной ситуации на предмет соответствия требованиям законодательства и Заданию на проектирование выполненных Генпроектировщиком Работ любая из Сторон Договора имеет право обратиться в лицензированную экспертную организацию. Оплату за проведение указанной экспертизы осуществляет:

• Генпроектировщик, если экспертиза установит несоответствие выполненных Работ;

• Заказчик, если экспертиза установила соответствие выполненных Работ.

4.7 Генпроектировщик передает Заказчику исполненную проектную документацию на бумажных носителях, оформленных в установленном порядке в количестве 2 (двух) экземпляров и на электронном носителе в одном экземпляре.

4.8 Генпроектировщик вправе выполнить и передать Заказчику Работы досрочно, уведомив Заказчика о дате приемки-передачи за 5 (пять) рабочих дней до такой даты.

5.   Контроль Заказчика за ходом выполнения Работ

5.1. Заказчик осуществляет контроль Объекта проектных Работ на условиях настоящего Договора.

6.  Ответственность сторон

6.1. За неисполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае нарушения Генпроектировщиком сроков выполнения Работ Заказчик имеет право приостановить финансирование до надлежащего завершения оплаченных, либо проавансированных Работ.

6.3. Генпроектировщик освобождается от ответственности за нарушение сроков выполнения Работ, если нарушение данных сроков вызвано несвоевременным, либо не в полном объеме предоставлением Заказчиком документации, необходимой для выполнения Работ.

6.4. При нарушении Заказчиком сроков оплаты Генпроектировщик имеет право на удержание выполненных Работ до их полной оплаты. При этом ответственность за нарушение сроков выполнения и предоставления Работ возлагается на Заказчика.

6.5. При задержке Заказчиком оплат и/или предоставления исходных данных и других документов необходимость в которых возникает в период действия Договора, а также отказа Заказчика от подписания дополнительных соглашений к Договору  (в связи с изменением сроков, цены и других изменений) - сроки начала и окончания работ по Договору переносятся соразмерно дополнительной Заказчиком просрочки.

6.7. Генпроектировщик несёт ответственность за соответствие проектных решений Заданию на проектирование и исходным данным, предоставленным Заказчиком, кроме случаев, когда Генпроектировщик предупредил Заказчика, что соблюдение указаний последнего не соответствует законодательно установленным нормам и требованиям.

7.    Срок действия договора и выполнения работ

7.1. Договор вступает в силу с момента выполнения Заказчиком следующих условий:

• предоставления всех Исходных данных в соответствии с Приложением№ 2;

• оплаты аванса, указанного в Договорной цене;

• предоставления Заказчиком Задания на проектирование (Приложение № 1)

и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

7.2. Сроки выполнения Работ по первому этапу «Эскизный проект» исчисляются с момента вступления Договора в силу при обязательном выполнении Заказчиком условий предусмотренных пунктом 3.1.1 Договора, поступления на счет либо в кассу предприятия Генпроектировщика платежа, установленного Договорной ценой, и составляют 30 (Тридцать) рабочих дней из расчета пятидневной рабочей недели.

Заказчик___________________					Генпроектировщик_______________

4

7.3. Сроки выполнения Работ по второму этапу «Рабочий проект» исчисляются с момента утверждения Заказчиком «Эскизного проекта», при обязательном выполнении Заказчиком условий предусмотренных пунктом 3.1.1 Договора, поступления на счет либо в кассу предприятия Генпроектировщика платежа, установленного Договорной ценой и составляют 30 (Тридцать) рабочих дней.

7.4. В случае изменений объемов Работ уточненный (новый) срок выполнения Работ устанавливается соответствующим дополнительным соглашением.

7.5. В случае приостановления выполнения Работ по вине Заказчика, либо в связи с необходимостью согласования Сторонами и/или внесения изменений в разрабатываемые разделы (этапы), а также в случае задержки Заказчиком сроков оплаты, предусмотренных в настоящем договоре, срок выполнения Работ автоматически увеличивается на срок согласования, внесения изменений, либо задержки очередного платежа в соответствии п. 2.5 настоящего договора.

7.6. В случае если соответствующий этап Работы (раздел проектной документации), а также исходные данные, необходимые для проектирования, требуют согласования с государственными органами, соответствующими разрешительными организациями или, если такое согласование проводится по инициативе Заказчика, сроки выполнения Работ автоматически продлеваются на период до окончания такого согласования.

8.  Порядок изменения, расторжения и дополнения Договора

8.1. Стороны гарантируют, что обладают всеми правомочиями на заключение и подписание настоящего Договора.

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями, подписанными полномочными представителями Сторон.

8.3 В случаях изменения адресов, расчетных счетов и своего местонахождения, Стороны обязаны уведомить друг друга в десятидневный срок со дня такого изменения.

8.4. Досрочное расторжение настоящего Договора может быть по соглашению Сторон, либо по основаниям, установленным настоящим Договором, либо предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Сторона, которая считает необходимым изменить или расторгнуть Договор, должна направить письменное предложение об этом другой Стороне, не позднее, чем за десять календарных дней до планируемой даты расторжения Договора.

8.6. Сторона, получившая предложение об изменении или расторжении Договора, в десятидневный срок после получения предложения письменно уведомляет другую Сторону о результатах рассмотрения данного предложения.

8.7. При досрочном расторжении настоящего Договора Стороны обязуются произвести все взаиморасчеты в течение 10 (десяти) календарных дней с момента расторжения Договора. Работы, принятые Заказчиком к дате такого расторжения, считаются выполненными в полном объеме и их стоимость возврату не подлежит.

8.8. В случае досрочного расторжения настоящего Договора не по вине Генпроектировщика Заказчик оплачивает Генпроектировщику стоимость фактически выполненных Работ.

9.  Порядок разрешения споров

9.1. Любой спор или разногласие, которое возникло или может возникнуть на основе или в связи с Договором или его исполнением, должен быть урегулирован путем переговоров между Сторонами.

9.2. В случае если Стороны не смогут урегулировать спор или разногласие путем переговоров, любая Сторона имеет право в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, обратиться в хозяйственный суд г. Севастополя за защитой своих законных прав и интересов.

10.  Форс-мажор

10.1. Стороны не несут ответственности за невыполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящим договором, если выполнение обусловлено обстоятельствами непреодолимой силы, которые не могли быть предвидены и предотвращены сторонами, в частности: стихийными бедствиями, действиями органов государственной власти и управления, военными действиями, блокадами, эпидемиями, забастовками и т.д.

10.2. При этом сторона, которая не может выполнять свои договорные обязательства из-за форс-мажорных обстоятельств, в течение срока не более 10 дней после возникновения таких обстоятельств должна подтвердить документально наличие и продолжительность форс-мажорных обстоятельств.

10.3. Документальным подтверждением наличия форс-мажорных обстоятельств является письменное подтверждение, выданное торговой палатой по местонахождению стороны, которая не может своевременно исполнить взятые на себя обязательства.

Заказчик___________________					Генпроектировщик_______________

5

11. Прочие условия

11.1. Настоящий Договор составлен по согласованию Сторон на русском языке, в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр для Генпроектировщика, один - для Заказчика.

11.2. Дополнения к Договору и изменения отдельных его положений осуществляются в письменном виде и оформляются дополнительными соглашениями Сторон.

11.3.В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.4. После подписания Договора все предыдущие переговоры по нему, переписка, предыдущие соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, которые, так или иначе, касаются Договора, теряют юридическую силу.

11.5.Все исправления по тексту Договора имеют юридическую силу только при обоюдном удостоверении таких исправлений подписями уполномоченными представителями Сторон и постановки печатей в каждом отдельном случае.

Приложения к Договору:

Приложение № 1 - Задание на проектирование

Приложение № 2 - Перечень исходных данных переданных Заказчиком

Приложение № 3 - Состав выполняемых работ ,смета разделов рабочих чертежей.

12. Юридические адреса и реквизиты сторон

| «ЗАКАЗЧИК» ______________________________________ ______________________________________ паспорт:_______________________выданный______________________________________ ______________________________________ «___»_______________________г. адрес регистрации:_______________________ ____________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ тел.______________________________________ _________________________________________ | «ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК» ИП Клименко Юлия Анатольевна Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серия 92 №000436168 Адрес регистрации: г.Севастополь,пр.Генерала Острякова д.66 кв.33 Паспорт: серия 4514 №687530 Выданный: Федеральной Миграционной службой 23 апреля 2014г. Российский Национальный Коммерческий банк, ОО ОО№110,кор.счет 30101810335100000607, БИК043510607, ИНН77011054060, расч.счет 40802810441100000998, ИНН920454471030 тел. +7(978)730-04-37 е-mail: klymenkojul@gmail.com _____________________________Клименко Ю.А. |
| --- | --- |

Заказчик___________________					Генпроектировщик_______________

6

Приложение №1

к Договору на выполнение проектных работ от «___»_________20__г.

«Утверждаю»

Заказчик:

_____________/______________________/

«___»___________20__г

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

| № | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Название и местонахождение объекта |  |
| 2. | Основание для проектирования | Договор на выполнение проектных работ. Приложение № 2 |
| 3. | Вид строительства, данные об инвесторе |  |
| 4. | Стадийность проектирования | «Рабочий проект» |
| 5. | Инженерно-геологические изыскания | Получаются Заказчиком |
| 6. | Исходные данные об особых условиях строительства | Сейсмичность площадки - 8 баллов |
| 7. | Объем проектных работ и состав документации | В состав проектной документации стадии «РП» входит: АС - архитектурные решения; |
| 8. | Основные архитектурно-планировочные, градостроительные требования и характеристики проектируемого объекта | Согласно нормативным требованиям |
| 9. | Конструктивные решения | Рабочим проектом предусматривается: - здание___ - этажное____________________________________ - конструктивная схема -__________________________________ - фундаменты - _________________________________________ - стены -_______________________________________________ - колонны - монолитные ж/бетонные - ригеля - монолитные ж/бетонные; - перекрытия - __________________________________________ - перегородки - _________________________________________ - кровля - ______________________________________________ - оконные блоки – индивидуального изготовления; - наружные и внутренние двери - индивидуального изготовления; - полы - ________________________________________________ - отделки внутренних стен - ______________________________ _______________________________________________________ - отделка фасада - ______________________________________ - лестница - ____________________________________________ _______________________________________________________ |
| 10. | Перечень документов, необходимых для составления проектной документации | В соответсвии с Инструкцией о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений СНиП 11-01-95 Генпроектировщик имеет право требовать от Заказчика предоставления дополнительных исходных данных, необходимость в которых выявляется в ходе проектных работ (обновление геологии, до съемка участка проектирования, геофизика участка проектирования и т.п.) |
| 11. | Количество экземплаяров выдаваемой документации | 2 (два) экземпляра – на бумажных носителях 1 (один) – на элнектронном носителе |

Заказчик___________________					Генпроектировщик_______________

7

Приложение № 2

к Договору на выполнение проектных работ от «___»__________20__ г.

«Утверждаю»

Заказчик:

_____________/______________________/

«___»___________20__г

ПЕРЕЧЕНЬ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

__________________________________________________________________________________________именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, передал, а Генпроектировщик ИП Клименко Ю.А., действующий на основании Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серия 92 №000436168 принял нижеперечисленную документацию:

| № п/п | Наименование документа | оригинал/ копия | количество экз. | количество листов | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Заказчик___________________					Генпроектировщик_______________

8

Приложение № 3

к Договору на выполнение проектных работ от «___»__________20__ г.

Состав выполняемых работ , смета разделов рабочих чертежей.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Базовая стоимость |  |  | руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| АС (Архитектурно-строительные решения, включая генеральный план) | 100% |  |  |  |

9

Заказчик___________________					Генпроектировщик_______________